**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023/6/30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 第5组 | 项目名称 | 软件在线评测系统 |
| 迭代名称 | 迭代一 | 实际起止日期 | 2023/6/19-2023/7/1 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了软件架构设计和需求分析、撰写了软件架构文档和软件需求规约  制作了一个初步的demo部署在本机，实现了登录和注册功能、题目浏览和评测功能、管理员添加和管理（更新和删除）题目评测和样例功能。 学习了相关技术。  进行了初步的页面设计和页面美化。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题:网络上的一些现成的项目可能有一些问题：代码量太大、版本太老等.  对华为云的版本控制工具使用不熟练，导致返工和重复的工作量。 | | | |
| 经验和教训：  我们学习采用正确的方法使用华为云的代码托管工具。提升开发效率。 | | | |