**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023/7/14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 第5组 | 项目名称 | 软件在线评测系统 |
| 迭代名称 | 迭代二 | 实际起止日期 | 2023/7/2-2023/7/14 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成了基础的功能性需求并将其部署在华为云上，另外支持多种语言。 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题:遇到一些代码上的bug和并发上的问题。不需要返工 | | | |
| 经验和教训：  关于开发环境的配置要统一。 | | | |