**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：7.1.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 代码在线评测平台 |
| 迭代名称 | 迭代2 | 计划起止日期 | 2023-07-01 至 2023-07-14 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 计划文档编写 | 7.1-7.1 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 2 | 完成自动评测算法的开发 | 7.2-7.4 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 3 | 进行详细需求分析详细设计并完成所有基本功能的开发。 | 7.5-7.10 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 4 | 对上述功能进行单元测试和集成测试 | 7.11-7.12 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 5 | 将系统部署在华为云上 | 7.13-7.14 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 6 | 总结完善并制定下一步计划 | 7.14-7.14 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | | | |
| 预期成果：  - 部署于华为云服务其上可运行的系统  - 完成的代码  - 系统测试报告单元测试和集成测试报告  - 软件详细设计文档- 迭代计划和迭代报告 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  技术风险：相关技术问题未能解决，由于采用vue框架需要学习，可以使用gpt辅助开发，或者询问助教老师  进度风险：学习进度可能存在风险，因此留了最后两天总结的容错期。 | | | |