**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：7.15.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 代码在线评测平台 |
| 迭代名称 | 迭代3 | 计划起止日期 | 2023-07-15 至 2023-09-10 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 计划文档编写 | 7.15-7.15 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 2 | 优化算法和结构 | 7.16-8.10 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 3 | 美化前端界面 | 8.11-8.20 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 4 | 进行完整的系统测试 | 8.21-9.1 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 5 | 录视频、做PPT、写最终报告 | 9.2-9.9 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 6 | 迭代总结 | 9.9-9.10 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | | | |
| 预期成果：  - 最终完成的代码  - 最终可运行的系统  - 系统测试和优化报告  - 最终迭代计划和报告  - 项目总结报告  - 答辩的PPT和演示用视频 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  技术风险：优化相关问题可能较难  进度风险：学习进度可能存在风险，因此留了最后两天总结的容错期。 | | | |