**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：6.19.2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 5 | 项目名称 | 代码在线评测平台 |
| 迭代名称 | 迭代1 | 计划起止日期 | 2023-06-19 至 2023-06-25 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 计划文档编写 | 6.19-6.19 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 2 | 架构，需求文档建立 | 6.20-6.20 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 3 | 学习相关项目，技术栈 | 6.21-6.25（除去端午节放假时间） | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 4 | 完成软件登录功能 | 6.26-6.26 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 5 | 完成题目列表页面UI设计 | 6.27-6.28 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | 6 | 总结完善并制定下一步计划 | 6.29-6.30 | 常朋宇，王榆彬，吴昶霖，方奕雄 | | | | |
| 预期成果：  - 用户注册和登录功能  - 题目列表页面设计  - 系统设计文档  - 用户注册和登录功能代码  - 题目列表页面设计文档 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  技术风险：相关技术问题未能解决，由于采用vue框架需要学习，可以使用gpt辅助开发，或者询问助教老师  进度风险：学习进度可能存在风险，因此留了最后两天总结的容错期。 | | | |